## MVP Workshop — MoSCoW Adaptado

| Letra | Categoria | Pergunta | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Must Have | Sem isso, o app não funciona? | Login, lista de itens, formulário de cadastro |
| S | Should Have | Seria muito melhor com isso? | Filtros, notificações, modo escuro |
| C | Could Have | Legal, mas não prioritário? | Animações, integração com redes sociais |
| W | Won't Have | Fora do escopo neste trimestre? | Versão Web, pagamento, IA avançada |

- Cada equipe lista livremente tudo que quer no app (5 min — sem filtro).

- Cada funcionalidade é classificada em M, S, C ou W (10 min).

- Regra de ouro: o M sozinho deve ser executável em 12 semanas. Se não for, corte mais.

Exemplo de classificação para um app de Achados e Perdidos

Categoria; Funcionalidade; Justificativa. M; Cadastrar item perdido com foto e descrição; Núcleo do app — sem isso nada funciona. M; Listar itens cadastrados; Sem listagem o app não tem valor. S; Filtrar por categoria (eletrônico, roupa, etc.); Melhora a experiência — não é vital no início. W; Chat em tempo real entre quem perdeu e achou; Infraestrutura complexa — fora do escopo.

Preencher a tabela abaixo. Use as categorias: M, S, C, W

Categoria; Funcionalidade; Justificativa. M; Cadastrar e fazer login apenas com email estudantil (linkar com o google).; Para não ter acesso de pessoas fora da comunidade estudantil.. M; Listar os horários vagos, reservados e cronogramas semanais das modalidades esportivas.; Para controlar os horários, modalidades e reservas (prioridade para treinamentos e atividades curriculares).. M; Filtrar horários disponíveis para marcar na quadra.; Facilitar a selecionar os horários disponíveis.. M; Agendar atividades esportivas.; Depois de filtrar os horários, selecionar e agendar, segundo a ordem de seleção.. S; Confirmação dos administradores sobre os agendamentos.; Os administradores verificam se poderá ser feita a seleção do horário.. S; Notificações semanais sobre o cronograma de esportes. Modo escuro.; Organizar melhor a comunicação e a acessibilidade.. C; Integração com redes sociais (Whatsapp).; Lembrete por mensagem para as pessoas que agendaram a quadra.. W; Negociar horários.; A interface irá apenas receber informações precisar sobre o agendamento (não irá receber textos grandes).