## MVP Workshop — MoSCoW Adaptado

| Letra | Categoria | Pergunta | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Must Have | Sem isso, o app não funciona? | Login, lista de itens, formulário de cadastro |
| S | Should Have | Seria muito melhor com isso? | Filtros, notificações, modo escuro |
| C | Could Have | Legal, mas não prioritário? | Animações, integração com redes sociais |
| W | Won't Have | Fora do escopo neste trimestre? | Versão Web, pagamento, IA avançada |

- Cada equipe lista livremente tudo que quer no app (5 min — sem filtro).

- Cada funcionalidade é classificada em M, S, C ou W (10 min).

- Regra de ouro: o M sozinho deve ser executável em 12 semanas. Se não for, corte mais.

Exemplo de classificação para um app de Achados e Perdidos

Categoria; Funcionalidade; Justificativa. M; Cadastrar item perdido com foto e descrição; Núcleo do app — sem isso nada funciona. M; Listar itens cadastrados; Sem listagem o app não tem valor. S; Filtrar por categoria (eletrônico, roupa, etc.); Melhora a experiência — não é vital no início. W; Chat em tempo real entre quem perdeu e achou; Infraestrutura complexa — fora do escopo.

Preencher a tabela abaixo. Use as categorias: M, S, C, W

Categoria; Funcionalidade; Justificativa. M; Calendário de Monitorias; Foco principal do app - sem isso não funcionaria. M; Contas de Monitor e Estudante; Diferenciar monitores e estudantes. S; Notificação de monitorias e filtrar monitorias; Melhora a experiência - não é importante no início. C; Animações complicadas; Não é necessário para uma experiência inicial. W; Versão Web; Fora do alcance de 12 semanas.